CONTRATO DE LOCACION DE OBRA

Entre el Sr. Héctor Daniel Horst con Documento Nacional de Identidad Nº ------. Director del establecimiento en representación de la ESCUELA PROVINCIAL DE EDUCACION TECNICA Nº 2, con domicilio legal en calle 9 Nº 1670 de la ciudad de General Pico, en adelante EL COMITENTE y el Sr. -----------, por la EMPRESA ------------------------ CONSTRUCCIONES, con domicilio en calle -- Bis Nº ---- en adelante EL CONTRATISTA, se conviene en celebrar el presente contrato, sujeto a las cláusulas que se detallan a continuación:

PRIMERA: El presente contrato se celebra en el marco de las acciones previstas en el instructivo para la ejecución de obras, aprobado por la Resolución del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación dentro del marco de PLAN DE MEJORAS PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACION TECNICA.------------------------------------------------------------

SEGUNDA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar los trabajos correspondientes a la construcción de un taller destinado a taller de herrería y fundición con provisión de materiales para la ejecución total de las obras y el cumplimiento de las demás exigencias que establecen la Documentación Técnica provistas por la institución que el contratista declara conocer y aceptar en un todo de conformidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA: El monto total a pagar al CONTRATISTA para la ejecución total de los trabajos descriptos en el artículo anterior es de $ ------------ (---------------------------) que el COMITENTE hará efectivo, en un todo de acuerdo a las cláusulas previstas en este contrato.-----------------------------------------------------

CUARTA: EL CONTRATISTA se obliga a dar inicio a la ejecución de los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de la firma del presente Contrato, termino en el cual se compromete a firmar la correspondiente acta de inicio de los trabajos con la EPET Nº2.-

QUINTA: EL CONTRATISTA se obliga a entregar los trabajos descriptos en la cláusula segunda en un plazo no mayor a 90 días hábiles, a contar desde el día inmediato posterior al de la fecha del acta de iniciación de obra.----------------------------------------------------------------------

SEXTA: ELCONTRATISTA responderá por la correcta realización de la obra y por vicios y/o deficiencias que pudieran observarse durante la ejecución y conservación de la misma hasta la recepción definitiva. Con posterioridad a la recepción definitiva, el CONTRATISTA responderá por aquellos vicios ocultos que pudieran aparecer o no pudieran ser advertidos al tiempo de la recepción definitiva, aun cuando de ellos no resultara ni pudiera resultar la ruina de la obra. Sin perjuicio de la responsabilidad profesional que incurriera el representante técnico.---------------

SEPTIMA: EL CONTRATISTA será el único responsable del cumplimiento de las leyes laborales y previsionales vigentes, con relación al personal que emplee para la ejecución de los trabajos, liberando al COMITENTE de toda responsabilidad al respecto.-----------------------------

OCTAVA: EL CONTRATISTA será el único responsable del cumplimiento de las leyes de Accidentes de Trabajo y Seguridad e Higiene, su reglamentación y todas aquellas disposiciones que sobre el particular se dicten durante la vigencia del presente Contrato. A tales fines, se compromete a la suscripción de una Póliza de Seguro, A.R.T. o póliza civil de seguros, (según tenga o no personal en relación de dependencia) que cubra a todo el personal interviniente en la ejecución de la obra, en materia de accidentes de trabajo y otra que cubra daños a terceros e incendios.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVENA: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a la EPET Nº 2, las pólizas de seguro contratadas según los términos de la cláusula anterior, en ocasión de la suscripción del acta de inicio prevista en la cláusula CUARTA y en todo de acuerdo a lo estipulado en este contrato.----

DECIMA: LA EPET Nº 2 será la responsable de la dirección técnica, certificación, verificación del cumplimiento previo al pago de los requerimientos previsionales, impositivos, riesgos de trabajo y seguros de riesgos establecido en el instructivo y el pliego, recepción provisional y definitiva de los trabajos descriptos en la cláusula SEGUNDA. Los trabajos deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a las reglas del arte y a los pliegos de especificaciones técnicas y a las instrucciones que imparta facultada esta ultima, para la aplicación de las multas y sanciones.-----

DECIMOPRIMERA: El contrato será rescindido por pleno derecho del comitente cuando el contratista obrare con dolo o culpa grave o reiterada en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales dispuestas en el siguiente contrato.---------------------------------------------------------

DECIMOSEGUNDA: El pago de los trabajos motivo del presente contrato se realizara CON LA ENTREGA DEL 35% $--------- (---------------------------). DEL MONTO DEL PRESUPUESTO AL INICIAR LA OBRA, EL 35% ----------------  (-----------------). A LOS 45 DIAS DEHABER COMENZADO CON LOS TRABAJOS Y EL 30% $------- (------------ RESTANTE A LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS PREVIA CERTIFICACION DE LA OBRA ENTREGADA.------------------------------------------------------------------------------------------------

DECIMOTERCERA: El CONTRATISTA asume la responsabilidad derivada de la demora injustificada en la entrega de los trabajos contratados, atento a lo cual, la Unidad Coordinadora Provincial podrá exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios emergentes de tal circunstancia, de acuerdo a lo normado por al art. 1204 del Código Civil.---------------------------

DECIMOCUARTA: Las partes de someten a la competencia de la Justicia Provincial con asiento en esta ciudad, para intervenir en cuestiones derivadas del presente contrato.---------------

En la ciudad de General Pico, Provincia de La Pampa, a los 05 días del mes de Mayo de 2010 se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.