2.1.1 EVALUACION DE RIESGOS

La aplicación fue planificada bajo una estimación de riesgos proyecto utilizando la estimación de ingeniería Web, para ello se estipularon una serie de fases en función al tiempo para la realización del portal vertical.

Estimación de riesgos

En el proyecto se tomaron en cuenta los riesgos que pudieran afectar la generación del mismo, y un cálculo estimado del tiempo requerido para ejecutar cada fase del proyecto,  para  ello  se  procedió  a  identificar  los  posibles  riesgos  que  se  pudieran presentar al desarrollar cada una de estas en la aplicación web. Luego de reconocer los posibles riesgos, se generaron medidas para minimizar los en caso de que se presentasen, y se registraron estrategias para el monitoreo y solución de cada posible caso de riesgo que se puedan generar.

Riesgos referentes al tamaño del producto.

| Riesgo Probabilidad Impacto Plan de Prevención | Plan de Contingencia |
| --- | --- |
| Proyecto extenso de elaborar que sobrepase el presupuesto estimado | Bajo | Moderado | Estudio de las herramientas y fases a requerir y sus costos asociados. | Re-evaluación de los costos asociados a las fases del proyecto. |
| WebApp extensa que impida su elaboración en el tiempo estimado | Media | Moderado | Realizar un análisis detallado de los requerimientos para estimar un tiempo de realización adecuado | Replantear los tiempos de holgura para las fases del desarrollo |
| WebApp extensa que impida la elaboración del mismo dentro del tiempo estimado | Media | Moderado | Estimación de tiempo de holgura de las actividades a realizarse | Replantear los tiempos de holgura para las fases vigentes y restantes del desarrollo |

| Riesgo Probabilidad Impacto Plan de Prevención | Plan de Contingencia |
| --- | --- |
| WebApp que no satisfaga las necesidades del cliente | Bajo | Crítico | Comprender y planificar las metas a cumplir para así satisfacer los requerimientos del cliente | Comunicación clra y contundente de los requerimientos del cliente. |

Riesgos referentes a las características del cliente.

| Riesgo Probabilidad Impacto Plan de Prevención | Plan de Contingencia |
| --- | --- |
| Incapacidad de capturar los requerimientos del cliente | Media | Critico | Mantener una constante comunicación con el cliente. | Estudiar los requerimientos no cumplidos para asi proceder a solventar las fallas encontradas |
| Cambios improvistos en los requerimientos durante el desarrollo del mismo, emitidos por parte del cliente. | Alta | Moderado | Estudiar y seleccionar una metodología de software que permite un desarrollo flexible para la WebApp. | Incluir en la planificación los nuevos requerimientos del cliente. |
| Incapacidad por parte del cliente de emitir los requerimientos de forma clara por parte del cliente | Media | Critico | Utilizar prototipos del proyecto para brindarle al cliente una perspectiva pequeña del producto, para garantizar que el cliente sea objetivo en sus necesidades. | Estudiar los requerimientos con un prototipo de análisis que permita al cliente diferenciar al cliente en lo que desea y necesita |