CARTA NOTARIAL

San Borja, 03 de Octubre del 2005

Señores

EMPRESA ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY SA (ELINSE)

Av. Arequipa 4130 Of. 3 Miraflores

Teléfonos: 422-4947 / 421-8365

Atención	:	Carlos Cuba Cárdenas

Gerente General

Asunto	:	Resolución de Contrato

Referencia	:	Adjudicación Directa Selectiva N° 0018-2005-EP/UO 0770

Mediante el presente documento hago de su conocimiento lo siguiente :

- Mediante Carta Notarial recepcionada por su representada con fecha 24 de agosto del 2005; se notificó el incumplimiento de contrato suscrito con el Comando Administrativo del Cuartel General del Ejército, para el “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Control de Acceso del CA/ CGE”  derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 0018-2005-EP/UO 0770 otorgándosele un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción de la presente carta notarial, para que cumpla con subsanar estas deficiencias, caso contrario, se procedería a resolver el contrato de conformidad al Art. 226° del DS N° 084-2004-PCM Reglamento del TUO de la Ley N° 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

- Con fecha 09 de setiembre del 2005, su representada dio respuesta a nuestra Carta Notarial afirmando que nuestra Entidad no cuenta con el software necesario para poder dar el mantenimiento requerido.

- En vista de lo expresado en su repuesta mediante la Carta Notarial antes mencionada, nuestra Entidad ha solicitado la opinión de dos Ingenieros en Sistemas,  Ing. Arturo Cervantes Ramírez; Asesor en Informática de la Dirección de Telemática del Ejército y el Ing. Felipe Hiromoto  Hiromoto, Especialista en Software, quienes han establecido las siguientes conclusiones:

- Se ha podido comprobar que la Oficina de Seguridad del CA-CGE cuenta con los programas fuentes, sistemas software de base de datos y componentes para recompilar el Sistema de Control de Acceso y reestructurar la base de datos maestra.

- Reconstruyendo la base de datos y actualizando la tabla de personal con el software de migración de datos desde la Oficina de Registro de Familia de la Dirección de Personal del Ejército, se repondría la operatividad del software del sistema.

- Es posible realizar un mantenimiento correctivo al software del Sistema de Control de Acceso al CGE, reponiendo de esa manera su operatividad.

- Por lo tanto se configura el incumplimiento injustificado del contrato; teniendo en consideración que no ha cumplido con sus obligaciones contractuales establecidas en las especificaciones técnicas de las bases, que forman parte del contrato, tal como lo establece en su cláusula cuarta.

Por lo expuesto anteriormente y teniendo en consideración que su representada no ha cumplido con el contrato suscrito; se ha tomado la decisión de “RESOLVER EL CONTRATO” por incumplimiento de sus obligaciones, pese a haber sido requerido para ello, tal como lo establecen los Artículos 224°; 225° y 226° del D.S. N° 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Atentamente,

(Fdo)

………………………………...

CARLOS A. PAZ FIGUEROA

CRL  ING

JEFE DEL CA-CGE

CARTA NOTARIAL

San Borja, 17 de Octubre del 2005

Señores

EMPRESA ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY SA (ELINSE)

Av. Arequipa 4130 Of. 3 Miraflores

Teléfonos: 422-4947 / 421-8365

Atención	 	Carlos Cuba Cárdenas

Gerente General

Asunto	: 	Resolución de contrato de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0018-2005-EP/UO 0770: CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DEL CA-CGE.

Ref. 	:  	a.	Carta Notarial de fecha 03 Oct 2005, notificándose  la Resolución de Contrato.

b.	Carta de fecha 10 Oct 2005 dando respuesta a la Carta Notarial.

Mediante la presente carta notarial dentro del plazo establecido en el Art. 277° del D.S. N° 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en adelante “El Reglamento” damos respuesta a su  carta de fecha 10 de Octubre del 2005, en la que nos comunican que su representada ha decidido llevar el caso a un arbitraje, para lo cuál nombran como árbitro al Doctor Martín Cabello Corrales.

Al respecto, le comunicamos que en aplicación de la Cláusula Cuarta del contrato suscrito entre su empresa y el Comando Administrativo del Cuartel General del Ejército derivado de la  Adjudicación Directa Selectiva Nº  0018-2005-EP/UO 0770, este Comando ha decidido que la solución de la controversia por incumplimiento de contrato al amparo del Artículo 225º y 226° de  “El Reglamento”, se realice mediante Arbitro Unico, designado por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Por lo tanto, en aplicación del Art. 280° del Reglamento, su representada deberá dirigirse a dicha entidad para que designe el árbitro que tendrá a cargo la solución de la controversia.

Es necesario precisar, que dentro del presupuesto asignado a esta dependencia, no se cuenta con la partida para efectuar gastos arbitrales, por lo que en todo caso deberá aplicarse lo establecido en el Art. 69° del TUO del Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del CONSUCODE.

Atentamente,

(Fdo)

………………………………...

CARLOS A. PAZ FIGUEROA

CRL  ING

JEFE DEL CA-CGE

CARTA NOTARIAL

MINISTERIO DE DEFENSA

EJÉRCITO DEL PERU

COMANDO ADMINISTRATIVO DEL CUARTEL

GENERALDEL EJÉRCITO

San Borja,  08 de Noviembre del 2005

Señores

EMPRESA ELECTRONICA INTERNATIONAL SECURITY S.A. (ELINSE)

Av. Arequipa 4130 Of. 3 Miraflores

Teléfonos: 422-4947/ 421-8365

Atención	:	Carlos Cuba Cárdenas

Gerente General

Asunto	:	Resolución del Contrato N° 0020-2005-EP/UO 0770.

Ref. 	:	Adjudicación Directa Selectiva N° 0018-2005-EP/UO 0770

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de hacer de su conocimiento lo siguiente:

- Mediante Carta Notarial notificada a su representada con fecha 03 de Octubre del 2005, el Comando Administrativo del Cuartel General del Ejército le comunicó la decisión de Resolver el Contrato de “Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Control de Acceso del CA-CGE”, derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 0018-2005-EP/UO 770, por incumplimiento de sus obligaciones, pese a haber sido requerido para ello, tal como lo establecen los Art. 224°, 225° y 226° del D.S. N° 084-2004-PCM “Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”.

- Mediante Carta de fecha 10 de Octubre del 2005, su representada dió respuesta a nuestra Carta Notarial en la que solicitaron llevar el caso a un arbitraje nombrando como árbitro al Dr. Martín CABELLO CORRALES.

- Con Carta Notarial notificada a su representada de fecha 17 de Octubre del 2005, el Comando Administrativo del Cuartel General del Ejército, le comunicó la decisión que en aplicación de la Cláusula Décimo Tercera del Contrato, la solución de la controversia por incumplimiento de contrato al amparo del Art. 225° y 226° del Reglamento se realice mediante Arbitro Único designado por el CONSUCODE.

4.	Al respecto, es necesario precisarle que han transcurrido más de quince días hábiles tal y conforme lo establece el Art. 226° del D.S. N° 084-2004-PCM “Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”, no habiendo recibido respuesta alguna de su representada; asimismo, no hemos  tomado conocimiento de la interposición puesta por parte suya de demanda arbitral ante la Secretaría del SNCA – CONSUCODE, de conformidad al Art. 25° del Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del CONSUCODE, aprobado por Resolución N° 016-2004-CONSUCODE/PRE.

5.	De  conformidad al Art. 227° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece que vencido el plazo de quince días hábiles siguientes de comunicada la resolución del Contrato, sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos (Conciliación y/o Arbitraje), se entenderá que la resolución del contrato  ha quedado consentida.

Atentamente,

(Fdo)

………………………………...

CARLOS A. PAZ FIGUEROA

CRL  ING

JEFE DEL CA-CGE